        Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku
     ul. Stolarska 3,
    16-315 Lipsk

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACYJNEJ
NA TERENIE MIASTA I GMINY LIPSK

        Zatwierdził
        Mariusz Rokita

Krok 1
Wypełnić wniosek o określenie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej.
Do wniosku należy załączyć plan/szkic sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu, oraz oświadczenie o posiadanym tytule prawnym dysponowania nieruchomością.
Mapę zasadniczą terenu uzyskuje się w Starostwie Powiatowym w Augustowie
Wniosek z powyższymi załącznikami należy złożyć w ZGK w Lipsku.
Warunki przyłączenia ważne są przez dwa lata od dnia ich wydania.
Złożony wniosek zostanie rozpatrzony:
- w terminie do 21 dni od daty złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie jednorodzinnej,
- w terminie do 45 dni od daty złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci w pozostałych przypadkach
Za wydanie warunków nie jest pobierana opłata.
Krok 2
Zlecić osobie posiadającej uprawnienia branży sanitarnej do projektowania, wykonanie dokumentacji technicznej w oparciu o otrzymane z ZGK w Lipsku warunki techniczne .
Krok 3
Projekt/plan sytuacyjny należy dostarczyć do siedziby ZGK w Lipsku.
Jeżeli planowana inwestycja przebiegać będzie również przez grunty nie należące do wnioskodawcy wskazane jest ustanowienie notarialnej służebności gruntowej na ułożenie rurociągu oraz zapewnienia do niego stałego dostępu i uzyskanie zgód na w wejście na teren w celu wykonania przyłącza.
Krok 4
Po wykonaniu i przedłożeniu dokumentacji należy zgłosić rozpoczęcie robót z tygodniowym wyprzedzeniem.
Przyłączenie do sieci wodociągowej (nawiert / wcinka) może być dokonane wyłącznie przez ZGK w Lipsku na podstawie zlecenia wykonania włączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.

Krok 5
Roboty winny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych. Każdy wykonawca zobowiązuje się przedłożyć kserokopię dokumentów o działalności i uprawnieniach.
Krok 6
Wykonane przyłącze w stanie odkrytym zgłosić do odbioru w ZGK w Lipsku, do wniosku załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza.
Ustalić termin odbioru przyłącza nie wcześniej niż 7dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Sporządzić protokół odbioru końcowego przyłącza z przedstawicielem ZGK w Lipsku, wymagane dokumenty do odbioru: warunek konieczny inwentaryzacja powykonawcza przyłącza.
Krok 7
Ustalić termin z ZGK w Lipsku na zamontowanie i zaplombowanie wodomierza głównego wraz z podpisaniem przez inwestora protokołu z montażu wodomierza.
Krok 8
Podpisać umowę na dostawę wody/odbiór ścieków w siedzibie ZGK w Lipsku.